# 告警引擎、规则版本与通知架构

ARCHITECTURE PLANNING  ·  06-alerting/01-alert-rule-incident-notification  ·  2026-10-17

规划文档 · 尚未实施 · 已确认决策与按推荐采纳的方案在决策台账中分列。

# 首版明确范围

支持单指标与受限 AND/OR 组合，三值逻辑 True/False/Unknown；默认只启用已验证且低误报的基础核心设备模板。模板语义变更（阈值、恢复、级别、启用状态、通知）必须 Owner 审核，兼容性修复可正常升级。

# 领域对象

| 对象 | 含义 |
| --- | --- |
| RuleTemplate / TemplateRevision | 内置可复用定义与独立版本 |
| RuleInstance / RuleRevision | 某设备生效规则及不可变历史版本 |
| EvaluationResult | 每轮时间窗口、数据质量和三值结果 |
| AlertState | Pending/Firing/Recovering/Resolved 等状态 |
| Incident | 关联一组有明确证据的异常事实 |
| Silence / Ack | 通知静默、知悉确认，彼此不同 |
| Subscription | 用户端 Web Push/站内订阅 |
| DeliveryAttempt | 通知调度、失败及重试记录 |

# 模板继承

系统模板默认值 → 设备类别推荐值 → Owner 设备级覆盖，最终通过 Host/Server 的兼容、安全与评估资源上限。已生效规则绑定明确模板版本；系统升级不能静默改变规则语义。回滚通过新 Revision 保留审计。

# 评估与关联

复用既有指标数据库和缓存，不反向触发采集。对采样缺失、Collector 降级和 Agent 心跳失败分别处理，避免把“无数据”判为零或已恢复。Incident 按明确依赖关系组合异常，关联不是无证据自动宣布根因。

# 通知（已确认）

Web 站内通知 + iPhone/桌面 Web Push；Critical/Warning 默认推送，Warning 受免打扰控制，Info 仅记录。通知调度器在 Alienware 上运行；支持分组、去重、静默、用户订阅、有限重试和恢复通知。Web Push 需 PWA/HTTPS/用户授权与外部推送服务；Server 整机停机或外网故障不承诺送达。

# 权限与安全

Owner 可以管理规则、静默、插件相关告警和告警版本；Viewer 可查获授权汇总与个人通知偏好，不能查看敏感连接明细或改规则。Push Payload 最小化，不包含凭据和敏感网址；点击通知需正常 Session 权限验证。

# 验收架构

使用模拟时钟和指标回放验证 AND/OR Unknown、规则重启、版本回滚、持久化 Incident、重复通知抑制、性能有界、通知失败隔离。禁止为了自动化验收主动停止 N1 的真实代理或路由服务。