# 分阶段实施路线与验收关卡

ARCHITECTURE PLANNING  ·  08-implementation/01-roadmap-and-gates  ·  2026-10-17

规划文档 · 尚未实施 · 已确认决策与按推荐采纳的方案在决策台账中分列。

# 推进策略

分阶段交付，每个阶段具有可运行测试、资源约束验收和回滚方案。不得直接将全部设计一次性改造到现有运行服务。阶段仅确定先后依赖，不强制排期。

# 阶段与架构关卡

| 阶段 | 主要任务 | 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| P0 基线 | 仓库/文档/现网只读核查，冻结协议和既有测试 | 现有功能及运行风险可追踪 |
| P1 模块骨架 | 模块化单体边界、API Schema、认证/身份 | 基础测试、权限隔离通过 |
| P2 插件平台 | Plugin Host、SDK、签名、安装/升级/回滚、OS 隔离 | Mock Plugin 故障与资源测试通过 |
| P3 采集通道 | Agent HTTPS 对账、批量指标、Newifi Remote Host | 网络业务基线无可测退化 |
| P4 数据平台 | Metric Envelope、SQLite 候选验证、身份注册、存储配额 | 增量、缺失、重置及降级正确 |
| P5 流量归属 | IPv4/IPv6/Exit Node 各计数域和质量 | 不重复计数，不伪称完整覆盖 |
| P6 Web | Dashboard、Widget、Device、Network、权限、发布 | 多端与多角色、查询限额测试 |
| P7 告警通知 | Rule/Incident、Web Push、静默、升级兼容 | 误报/去重/失败隔离测试通过 |
| P8 发布验收 | N1/Alienware/OpenWrt 业务基线 A/B 验证 | 生产安全红线全部达标 |

# 各阶段通用交付物

架构 ADR/变更说明、接口定义、单测/集成测试、性能测量、错误与故障注入记录、回滚命令、用户权限审查及数据质量结果。

# 对 Codex/开发者的约束

优先阅读 docs/README.md 和 00-governance 的决策记录，明确当前代码与规划差距；一次只做一个变更主题；在生产设备修改之前提出待审批计划、验证点与回退方式。禁止以文档设计为由覆盖 AGENTS.md、现有用户改动或未审查配置。

# 已知现状 vs 未来目标

仓库已有 Go Agent 与 Server 初步 API，N1 Agent 曾以 systemd 正常运行，已有基础采集测试。完整插件系统、统一 Web/身份/网络账本/告警均为待实现的目标，不应在 PRD 中写作已完成功能。